|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной

программы «Газификация Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района»

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | | | | | |
| Координаторы муниципальной подпрограммы | не предусмотрено муниципальной программы | | | | | |
| Участники муниципальной программы | администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено муниципальной программой | | | | | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрено муниципальной программой | | | | | |
| Цель муниципальной программы | газификация населённых пунктов;  газификация социальных объектов Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | изготовление исходно-разрешительной документации и проектно-сметной документации;  прохождение промышленной экспертизы и государственной экспертизы;  строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления;  проектирование и строительство газораспределительной сети блочной модульной котельной;  проектирование и строительство подводящего газопровода. | | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района 1 | СЦ1 | | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность газопровода;  количество газифицированных социальных объектов | | | | | |
| Проекты и (или) программы | протяженность газопровода;  количество газифицированных социальных объектов | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  Срок реализации - 2024 – 2026 годы | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ2 | всего | | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Годы реализации |  | |  |  |  |  |
| 2024 год | 5252,8 | | 0 | 0 | 5252,8 | 0 |
| 2025 год | 1500,0 | | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
| 2026 год | 1500,0 | | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
| Всего | 8252,8 | | 0 | 0 | 8252,8 | 0 |
|  |  |  | | | | |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сферы реализации программы

Природный газ широко применяется практически во всех сферах деятельности: в жилых домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для котельных, ТЭЦ и др. Однако из всех ископаемых видов топлива природный газ является самым чистым. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ.

Газообразное топливо обычно не загрязнено твердыми частицами или агрессивными соединениями серы и поэтому сжигается легче и эффективнее, чем уголь или нефть. Благодаря своей эффективности использования природный газ может внести существенный вклад в снижение выбросов диоксида углерода путем замены им ископаемых видов топлив.

Для развития мировой экономики природный газ открывает большие возможности. Он может стать тем средством, который будет способствовать достижению энергетической безопасности, росту промышленного производства, развитию инноваций, улучшению экологической ситуации.

В целях реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий разработана муниципальная программа «Газификация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» (далее- Программа)

На финансирование мероприятий Программы предусматривается направить:

средства краевого бюджета;

собственные средства бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района;

иные средства внебюджетных источников.

Соотношение объемов финансирования за счет средств краевого и местных бюджетов определяется соглашениями между уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края (далее - уполномоченный орган) и администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Средства краевого бюджета направляются на финансирование строительства подводящих газопроводов, а также на строительство уличных газораспределительных сетей высокого и низкого давления.

Средства краевого бюджета направляются в бюджет Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района при условии выполнения обязательств по софинансированию строительства объектов Программы.

Собственные средства бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района (далее – бюджет поселения) направляются на финансирование разработки и подготовки проектно-сметной документации, строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной финансовый год.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является газификация населённых пунктов и газификация социального объекта Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

изготовление исходно - разрешительной документации и проектно - сметной документации;

прохождение промышленной экспертизы и государственной экспертизы;

строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления;

проектирование и строительство газораспределительной сети блочной модульной котельной;

проектирование и строительство подводящего газопровода.

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2024-2026 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Объем финансирования программы из средств бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, в соответствии с приложением 3 настоящей программе.

5. Механизм оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Текущее управление программой осуществляет специалист администрации Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, курирующий данное направление деятельности (далее - специалист администрации).

Специалист администрации в процессе реализации программы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирование реализации программы на основании предложений получателей бюджетных средств и исполнителей программы;

организует работу по достижению целевых показателей программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Специалист администрации для проведения анализа эффективности реализации программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет координатору программы отчет об использовании средств, выделенных на исполнение мероприятий подпрограммы, и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, специалист администрации предоставляет координатору программы доклад о ходе выполнения подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

При реализации мероприятия программы администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района выступает муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

На основании этого администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в ее распоряжение бюджетных средств;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ей бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения.

Контроль за ходом выполнения программы и принятие в установленном порядке мер осуществляется администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района и Советом Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.»

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Газификация Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Газификация

Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Статус1 | Значение показателей |
| 1. | Муниципальная программа «Газификация Отрадо-Ольгинского сельского  поселения Гулькевичского района» | | | |
| 1.1. | Протяженность газопровода | км | 3 | отчетный год2 |
| км | 10 | 2024 год |
| км | 10 | 2025 год |
| км | 10 | 2026 год |
| 1,2 | количество газифицированных социальных объектов | шт. | - | отчетный год2 |
| шт. | 1 | 2024 год |
| шт. | - | 2025 год |
| шт. | - | 2026 год |
| 2. | Подпрограмма «не предусмотрено муниципальной программой» | | | |
|  |  |  |  | отчетный год2 |
|  |  | 2024 год |
|  |  | 2025 год |
|  |  | 2026 год |
| 4. | Ведомственная целевая программа «не предусмотрено муниципальной программой» | | | |
|  |  |  |  | отчетный год2 |
|  |  | 2024 год |
|  |  | 2025 год |
|  |  | 2026 год |

1Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), Краснодарского края, муниципального образования Гулькевичский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

2Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Газификация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Газификация Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | С  татус 1 | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-раль-ный бюджет | крае-вой бюд-жет | местный бюджет | внебюджетные источники (средства граждан) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 |  | газификация населённых пунктов Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. |  | повышение уровня комфортности проживания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | изготовление проектно-сметной документации | 1 | 2024 год | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | Проект на строительство газопровода с.Новомихайловское | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 2025 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| всего | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.1.2. | прохождение промышленной экспертизы и государственной экспертизы | 1 | 2024 год | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | Прохождение гос.экспертизы проекта на строительство газопровода с.Новомихайловское | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 2025 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| всего | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.1.3. | строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления | 1 | 2024 год | | 17,8 | | 0 | 0 | | | 17,8 | | 0 | с.Новомихайловское | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 2025 год | 1500,0 | | | 0 | 0 | | 1500,0 | | | 0 |
| 2026 год | 1500,0 | | | 0 | 0 | | 1500,0 | | | 0 |
| всего | 3017,8 | | |  |  | | 3017,8 | | | 0 |
| 1.1.4. | строительство газопроводов - вводов до красной линии застройки | 1 | 2024 год | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |  | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 2025 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| всего | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.1.5. | Проектирование и строительство газораспределительной сети блочной модульной котельной | 1 | 2024 год | | 5235,0 | | 0 | 0 | | | 5235,0 | | 0 | 1.Проектирование и строительство газораспределительной сети блочной модульной котельной;  2.проектирование и строительство подводящего газопровода;  3.прохождение экспертизы | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 2025 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| всего | 5235,0 | | | 0 | 0 | | 5235,0 | | | 0 |
| 1.1.6 | Возврат денежных средств | 1 | 2024 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |  | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 2025 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2026 год | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| всего: | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | Итого |  | 2024 год | 5252,8 | | | 0 | 0 | | 5252,8 | | | 0 |  | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
|  | 2025 год | 1500,0 | | | 0 | 0 | | 1500,0 | | | 0 |
|  | 2026 год | 1500,0 | | | 0 | 0 | | 1500,0 | | | 0 |
|  | всего | 8252,8 | | | 0 | 0 | | 8252,8 | | | 0 |

1Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:

если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;

если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;

если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус «3».

Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.

Глава Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского район В.В. Дьяченко